PLATAFORMA DE MONITORIA E VOLUNTARIADO

Documento de Planejamento e Estrutura do Projeto

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Engenharia de Software

- INTRODUÇÃO

A tecnologia tem desempenhado papel fundamental na organização de iniciativas sociais e educacionais. Nesse contexto, o presente projeto propõe o desenvolvimento de uma plataforma digital destinada à gestão de monitoria e voluntariado comunitário.

O sistema será desenvolvido utilizando tecnologias acessíveis ao nível acadêmico, como HTML, CSS, JavaScript, PHP e MySQL, permitindo aplicação prática dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso.

Por se tratar de um projeto acadêmico desenvolvido por alunos do 3º período de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, optou-se por uma estrutura organizada, porém adequada ao nível de aprendizagem, priorizando clareza, documentação e aplicação dos fundamentos de Engenharia de Software.

- OBJETIVO DO SISTEMA

Desenvolver uma plataforma web que permita:

Cadastro de voluntários e beneficiários

Login e controle de acesso

Agendamento de atividades online e presenciais

Registro de disponibilidade

Registro de doações

Controle administrativo

Proteção de dados pessoais

- METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

Foi adotado um modelo híbrido de desenvolvimento, combinando:

Planejamento estruturado (levantamento completo de requisitos e modelagem inicial);

Desenvolvimento incremental organizado em três Sprints de duas semanas cada.

A organização das atividades foi inspirada no framework Scrum, adaptado à realidade acadêmica.

Além disso, os testes e validações seguem a lógica do Modelo em V, relacionando cada fase de desenvolvimento às respectivas etapas de verificação.

4. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

4.1 Front-end

HTML5 (estrutura)

CSS3 (estilização)

JavaScript (validações e interações)

4.2 Back-end

PHP (processamento de formulários, autenticação, regras de negócio e integração com banco de dados)

4.3 Banco de Dados

MySQL

Linguagem SQL

- ARQUITETURA DO SISTEMA

O sistema seguirá arquitetura em três camadas:

Camada de Apresentação (HTML, CSS e JavaScript)

Camada de Aplicação (PHP – regras de negócio)

Camada de Dados (MySQL – armazenamento das informações)

Essa organização facilita manutenção, escalabilidade e compreensão do código.

6. REQUISITOS DO SISTEMA

6.1 Requisitos Funcionais

RF01 – Cadastro de usuários

RF02 – Login e logout

RF03 – Registro de disponibilidade

RF04 – Agendamento de atividades

RF05 – Registro de doações

RF06 – Painel administrativo

RF07 – Escolha entre modalidade online ou presencial

RF08 – Aceite obrigatório da política de privacidade

RF09 – Registro opcional de religião

6.2 Requisitos Não Funcionais

RNF01 – Criptografia de senha

RNF02 – Proteção contra SQL Injection

RNF03 – Uso de HTTPS

RNF04 – Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados

RNF05 – Interface simples e intuitiva

RNF06 – Controle de sessão

RNF07 – Backup periódico

Observação: O campo religião será opcional por se tratar de dado sensível.

7. PRODUCT BACKLOG

O Product Backlog consiste na lista priorizada de funcionalidades do sistema.

Prioridade Alta

Cadastro de usuário

Login

Estrutura do banco

Agendamento

Registro de doações

Criptografia de senha

Proteção contra SQL Injection

Prioridade Média

Painel administrativo

Controle de sessão

Responsividade

Registro de disponibilidade

Prioridade Baixa

Perfil completo

Backup automático

Melhorias visuais

8. PLANEJAMENTO DAS SPRINTS

Sprint 1 – Planejamento e Estrutura

Estrutura do banco de dados

Definição da UML

Cadastro

Login

Layout inicial

Sprint 2 – Desenvolvimento Funcional

Agendamento

Registro de disponibilidade

Módulo de doações

Validações de segurança

Sprint 3 – Finalização e Validação

Painel administrativo

Testes funcionais

Testes de segurança

Ajustes finais

Preparação da apresentação

9. PLANO DE TESTES

Serão aplicados:

Testes de Unidade

Testes de Integração

Testes de Sistema

Testes de Aceitação

Cada requisito possuirá pelo menos um caso de teste associado, conforme a lógica do Modelo em V.

10. MATRIZ DE RASTREABILIDADE

A Matriz de Rastreabilidade relaciona requisitos aos casos de teste, garantindo cobertura completa do sistema.

Exemplo:

RF01 → CT01, CT02

RF02 → CT03, CT04

RF04 → CT05

RNF01 → CT06

RNF04 → CT10

11. ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE

Equipe composta por 5 acadêmicos:

2 Desenvolvedores Back-end

2 Desenvolvedores Front-end

1 Responsável por Testes e Documentação

A divisão permite organização clara de responsabilidades e aplicação prática de trabalho em equipe.

12. CONCLUSÃO

O projeto possibilita a aplicação prática dos conceitos de Engenharia de Software estudados no curso, incluindo levantamento de requisitos, modelagem UML, planejamento incremental e validação estruturada.

A utilização de práticas inspiradas no Scrum, aliada à lógica do Modelo em V, proporciona organização, controle de qualidade e melhor acompanhamento das entregas.

Mesmo sendo um projeto acadêmico, o sistema demonstra preocupação com segurança da informação, organização arquitetural e conformidade com a legislação vigente, evidenciando maturidade técnica e evolução acadêmica do grupo.